西北师范大学计算机科学与工程学院本科生实验报告

| 学 号 | 202331607106 |  |  |  | 韩志鑫 |  | （宋体，小四号，居中） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学与技术 |  |  | 23级卓越班 |  |  | （宋体，小四号，居中） |  |
| 课程名称 | 软件工程 |  |  | 必修课 |  | （宋体，小四号，居中） |  |  |
| 实验名称 | 实验六 面向对象软件案例的UML建模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的： （1）练习并掌握JSP+JavaBean+Servlet技术实现的MVC设计模式； （2）练习UML建模技术； （3）实验任务采用多人协作完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验内容： 一、任务1：创建学生信息管理的Java Web项目 1.1 创建MySQL数据库及表（完成人：韩志鑫） 在MySQL中创建数据库students，并在students数据库中创建学生信息表student。student表包含7个字段：id（主键自增）、studentNo（学号）、name（姓名）、gender（性别）、age（年龄）、major（专业）、className（班级），并插入5条测试数据。 表1 student表结构 字段名; 数据类型; 约束; 说明. id; INT; PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT; 学生ID. studentNo; VARCHAR(20); NOT NULL; 学号. name; VARCHAR(50); NOT NULL; 姓名. gender; VARCHAR(4); DEFAULT '男'; 性别. age; INT; 年龄. major; VARCHAR(100); 专业. className; VARCHAR(50); 班级. 图1 MySQL数据库students及student表数据 1.2 创建Web项目与包结构（完成人：韩志鑫） 在Eclipse中创建Dynamic Web Project，项目名称为studentmanager。在项目src包中创建包model、control、entity、dbutil，在WebRoot下创建jsp文件夹，在WEB-INF下配置web.xml。项目采用标准的Java Web目录结构，遵循MVC设计模式。 图2 Eclipse项目目录结构 1.3 编写实体类与数据库工具类（完成人：韩志鑫） 在entity包中创建Student.java实体类，属性与数据库表student字段一一对应，包含无参和全参构造方法以及getter/setter方法。在dbutil包中创建Dbconn.java数据库连接工具类，封装获取Connection连接的静态方法getConnection()和关闭资源的close()方法，使用com.mysql.cj.jdbc.Driver驱动连接MySQL数据库。 1.4 编写Model层与Controller层（完成人：韩志鑫） 在model包中创建StudentModel.java学生信息处理类，实现getAllStudents()、getStudentById()、insertStudent()、updateStudent()、deleteStudent()、insertStudentBatch()六个方法，分别对应查询所有、按ID查询、新增、修改、删除、批量导入功能，所有数据库操作均使用PreparedStatement防止SQL注入。 在control包中创建6个Servlet控制器：ListStudentServlet（列表）、InsertStudentServlet（新增）、UpStudentServlet（修改前查询）、DoStudentServlet（修改后更新）、ShowStudentServlet（删除前确认）、DeleteStudentServlet（删除后执行），并在web.xml中配置servlet和servlet-mapping。 1.5 编写JSP视图层（完成人：韩志鑫） 在jsp文件夹下创建4个JSP视图页面：studentlist.jsp（学生列表）、studentinsert.jsp（新增学生）、studentupdate.jsp（修改学生）、studentshow.jsp（删除确认）。所有页面通过Servlet控制器转发访问，避免直接访问JSP导致的相对路径不一致问题。同时创建index.jsp作为系统入口，自动重定向到ListStudentServlet。 1.6 项目部署与功能测试（完成人：韩志鑫、肖辉京） 将项目部署到Apache Tomcat 10服务器。由于Tomcat 10基于Jakarta EE 9，需要将所有Servlet的javax.servlet导入改为jakarta.servlet，并将web.xml的schema版本设为5.0。部署完成后，通过浏览器访问http://localhost:8080/studentmanager/，测试学生信息的增删改查操作。 图3 学生信息列表页面 图4 新增学生信息页面 图5 新增学生信息成功 二、任务2：学生信息批量导入功能增量开发 2.1 CSV批量导入功能开发（完成人：韩志鑫） 为案例软件新增CSV文件批量导入学生信息的功能。创建ImportStudentServlet.java控制器和studentimport.jsp视图页面。用户上传CSV格式文件（逗号分隔，UTF-8编码），系统解析每一行数据并批量调用insertStudentBatch()方法写入数据库。CSV文件可由Excel直接编辑后另存为CSV格式，兼容性好且无需额外第三方依赖。 同时在web.xml中为ImportStudentServlet配置multipart-config，设置文件大小阈值、最大上传大小等参数，支持大文件上传。 图6 CSV批量导入学生信息 图7 批量导入后的学生列表 三、任务3：GitHub仓库创建与源码上传 3.1 项目仓库（完成人：韩志鑫） 在本人GitHub账号下创建项目仓库studentmanager，上传实验完成的全部软件源码。仓库包含完整的项目源码（entity/dbutil/model/control四个包、JSP视图页面、CSS样式表）、数据库建表脚本（student.sql）、项目配置文件（web.xml、.classpath、.project等）、依赖JAR包、UML图源文件、README说明文档。 GitHub仓库地址：https://github.com/Billhzx/studentmanager 四、任务4：学生信息管理系统类图 4.1 类图绘制（完成人：韩志鑫） 利用在线作图工具绘制学生信息管理软件案例的类图。类图包含以下核心类：Student（学生实体类）、Dbconn（数据库连接工具类）、StudentModel（学生信息模型类）、以及7个Servlet控制器类（ListStudentServlet、InsertStudentServlet、UpStudentServlet、DoStudentServlet、ShowStudentServlet、DeleteStudentServlet、ImportStudentServlet），均继承自HttpServlet。类之间的关系包括：Servlet类依赖StudentModel进行业务逻辑处理，StudentModel依赖Dbconn获取数据库连接、依赖Student传递数据，Servlet类与Student之间存在使用关系。 图8 学生信息管理系统类图 五、任务5：学生信息管理系统用例图 5.1 用例图绘制（完成人：韩志鑫） 利用在线作图工具绘制学生信息管理软件的用例图。系统参与者为系统管理员，用例包括：查看学生列表、新增学生信息、修改学生信息、删除学生信息、CSV批量导入。其中修改和删除用例扩展自查询学生详情用例。 图9 学生信息管理系统用例图 六、任务6：实验六WBS编制 6.1 WBS工作分解（完成人：韩志鑫） 采用自顶向下的方法，将实验六的整体工作分解为7个一级任务（创建学生信息管理Java Web项目、Excel/CSV批量导入增量开发、GitHub仓库创建与源码上传、绘制类图、绘制用例图、编制WBS、撰写实验报告），再进一步细化为23个二级工作包。WBS活动耗时如下表所示。 表2 实验六WBS活动耗时表 编号; 工作包; 活动内容; 预估(分); 实际(分); 完成人. 1.1; 数据库; 创建MySQL数据库及student表; 10; 10; 韩志鑫. 1.2; 项目搭建; 创建Web项目及包结构; 10; 10; 韩志鑫. 1.3; 环境配置; 添加MySQL驱动包; 5; 5; 韩志鑫. 1.4; 实体层; 编写Student.java; 10; 10; 韩志鑫. 1.5; 工具层; 编写Dbconn.java; 10; 10; 韩志鑫. 1.6; 模型层; 编写StudentModel.java; 20; 20; 韩志鑫. 1.7; 控制层; 编写6个Servlet控制器; 30; 30; 韩志鑫. 1.8; 视图层; 编写4个JSP页面+CSS样式; 30; 30; 韩志鑫. 1.9; 配置; 配置web.xml及Eclipse项目文件; 15; 15; 韩志鑫. 1.10; 调试; Tomcat 10适配与部署调试; 30; 30; 韩志鑫. 1.11; 测试; CRUD功能测试; 15; 15; 韩志鑫/肖辉京. 2.1; 增量开发; 编写ImportStudentServlet及JSP页面; 20; 20; 韩志鑫. 2.2; 增量开发; CSV导入功能测试; 5; 5; 韩志鑫. 3.1; GitHub; 创建仓库并上传项目源码; 10; 10; 韩志鑫. 4.1; UML建模; 分析并绘制类图; 15; 15; 韩志鑫. 5.1; UML建模; 分析并绘制用例图; 10; 10; 韩志鑫. 6.1; WBS; 编制WBS及耗时估算; 15; 15; 韩志鑫. 7.1; 文档; 截图整理与过程陈述; 20; 20; 韩志鑫. 7.2; 文档; 撰写实验总结; 15; 15; 韩志鑫. 7.3; 文档; 生成报告文档; 10; 10; 韩志鑫. 合计预估耗时：315分钟；合计实际耗时：315分钟。小组成员分工：韩志鑫承担约90%的任务量，肖辉京承担约10%的任务量。 |
| 实验总结： 1. 小组成员名单 韩志鑫（学号：202331607106）、肖辉京 2. 我承担的工作 在本次实验中，我（韩志鑫）承担了约90%的任务量，主要负责以下工作： （1）项目搭建与环境配置：创建Java Web项目studentmanager，配置包结构（entity/dbutil/model/control），添加MySQL驱动包，配置Eclipse项目文件和Tomcat 10部署环境。 （2）MVC三层编码：编写实体类Student.java、数据库工具类Dbconn.java、模型类StudentModel.java（含增删改查和批量导入方法），以及6个Servlet控制器和4个JSP视图页面，完整实现学生信息的CRUD功能。 （3）Tomcat 10适配：排查并解决Tomcat 10环境下javax.servlet到jakarta.servlet的迁移问题，解决@WebServlet注解导致的类加载失败问题，统一所有页面通过Servlet转发访问。 （4）增量开发：独立完成CSV批量导入功能的开发，包括ImportStudentServlet控制器和studentimport.jsp视图页面的编写。 （5）UML建模：完成学生信息管理系统的类图和用例图设计与绘制。 （6）WBS编制与文档撰写：完成WBS分解、耗时估算以及实验报告的编写。 3. 实验体会与感受 通过本次实验，我对JSP+JavaBean+Servlet的MVC设计模式有了深入的理解和体会： （1）MVC分层架构的优势：本次实验严格按照MVC模式组织代码：Student实体类对应Model数据模型层，StudentModel处理业务逻辑，Servlet作为Controller控制器协调请求转发，JSP作为View视图层负责页面展示，Dbconn提供数据访问支持。这种分层架构使得各模块职责清晰、耦合度低，便于维护和扩展。 （2）Tomcat 10的Jakarta EE迁移：Tomcat 10基于Jakarta EE 9，命名空间从javax.servlet全面迁移到jakarta.servlet，web.xml的schema也需要升级到5.0版本。此外，@WebServlet注解在Tomcat 10的注解扫描过程中可能触发类加载失败，最终改用web.xml配置servlet解决了该问题。这些踩坑经历让我深刻认识到Web服务器版本升级带来的兼容性影响。 （3）Servlet路径统一的重要性：在开发过程中遇到了因直接访问JSP和通过Servlet转发混合使用导致的相对路径混乱问题。最终采用"所有页面统一通过Servlet转发访问"的策略，在需要展示页面的Servlet中添加doGet方法转发到对应JSP，彻底解决了路径问题。 （4）CSV优于POI的实践选择：批量导入功能最初计划使用Apache POI读取Excel文件，但POI依赖链过长（需要xmlbeans、commons-collections4、commons-compress、commons-io、log4j-api等多个jar包），且出现了多次ClassNotFoundException。最终改用CSV格式实现，零额外依赖，Excel可直接编辑后另存为CSV，简单可靠。 （5）团队协作的体会：本次实验以我为主进行开发，肖辉京同学参与功能测试和部分截图工作。虽然分工不均衡，但整个协作过程沟通顺畅、效率较高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验成绩 |  |  | 教师签名 |  |  |  |  |  |